FastAPI

教育平台

代码架构重构方案

Code Architecture Refactoring Proposal

| 项目名称: | FastAPI 教育平台 (AI Learning System) |
| --- | --- |
| 文档版本: | v1.0 |
| 日期: | 2026年2月7日 |
| 代码规模: | 50+ 文件 / 25,000+ 行代码 |

# 目录 / Table of Contents

1. 执行摘要 (Executive Summary)

2. 现状分析 (Current State Analysis)

3. 核心问题识别 (Critical Issues)

4. 目标架构设计 (Target Architecture)

5. 分层架构详解 (Layered Architecture Details)

6. 目录结构重构 (Directory Structure)

7. 重构实施计划 (Implementation Plan)

8. 代码示例 (Code Examples)

9. 风险管控 (Risk Management)

10. 预期收益 (Expected Benefits)

# 1. 执行摘要 / Executive Summary

本文档是对 FastAPI 教育平台代码库的全面架构审查与重构方案。经过对全部 50+ 个源文件的深入分析，我们识别出了影响系统可维护性、可扩展性和可靠性的关键问题，并提出了分阶段的重构计划。

## 关键发现

| 指标 | 当前状态 | 目标状态 |
| --- | --- | --- |
| 最大文件行数 | 6,225 行 (secure_web_main.py) | < 300 行/文件 |
| 代码重复率 | ~30% (数据库连接、验证等) | < 5% |
| 测试覆盖率 | ~0% | > 80% |
| 架构分层 | 无分层，单体式 | 四层架构 |
| 数据库访问模式 | 分散在 44+ 处直接调用 | Repository 模式统一管理 |
| 可维护性评分 | 差 (D) | 优 (A) |

# 2. 现状分析 / Current State Analysis

## 2.1 项目概览

这是一个基于 FastAPI 的 AI 教育平台，支持多学科 AI 辅导、知识库管理、论坛讨论、学习分析、游戏化学习等功能。核心技术栈包括：

- FastAPI + Uvicorn — Web 框架与异步服务器

- Ollama + DeepSeek — 本地/云端 LLM 接入

- ChromaDB + HuggingFace — RAG 向量检索

- MySQL + SQLite + JSON — 数据持久化（混合使用）

- JWT + bcrypt + RSA — 安全认证体系

## 2.2 文件规模分析

| 文件名 | 行数 | 严重程度 | 所属领域 |
| --- | --- | --- | --- |
| secure_web_main.py | 6,225 | CRITICAL | 主入口 / 路由 |
| attendance_api.py | 4,108 | CRITICAL | 考勤系统 |
| notice_generator.py | 1,512 | HIGH | 通告生成 |
| enhanced_analytics_llm.py | 1,378 | HIGH | LLM 分析 |
| enhanced_analytics.py | 1,136 | HIGH | 学习分析 |
| chinese_learning_games.py | 1,219 | HIGH | 中文游戏 |
| china_game_api.py | 1,121 | MEDIUM | 经济游戏 |
| class_management.py | 1,079 | MEDIUM | 班级管理 |
| learning_modes.py | 1,021 | MEDIUM | 学习模式 |
| 其他 40+ 文件 | ~8,000 | LOW | 各类功能 |

## 2.3 当前架构图

当前架构是典型的“大泥球”(Big Ball of Mud)模式：所有业务逻辑、数据访问、API 路由混在一起，没有明确的分层边界。

当前架构：

secure_web_main.py (6,225行 “上帝对象”)

├─ API 路由定义 (混合)

├─ 业务逻辑 (内嵌)

├─ 数据库操作 (直接 SQL)

├─ 认证验证 (混合)

└─ 工具函数 (散落)

# 3. 核心问题识别 / Critical Issues

## 3.1 上帝对象 (God Object)

secure_web_main.py 有 6,225 行代码，包含了几乎所有的 API 路由、业务逻辑和数据库操作。这是最严重的架构问题，导致：

- 任何修改都可能影响其他功能，回归测试成本极高

- 多人协作时合并冲突频繁，严重影响开发效率

- 无法独立测试各个功能模块

- attendance_api.py (4,108 行) 同样存在这个问题

## 3.2 数据库访问分散

整个项目中有 44+ 处直接调用 get_db() 获取数据库连接，SQL 语句散落在业务逻辑中。同时存在三种数据存储方式 (MySQL + SQLite + JSON 文件)，状态不一致风险极高。

## 3.3 代码重复

约 30% 的代码是重复的，主要包括：

- 数据库连接/关闭模式重复 44+ 次

- 输入验证逻辑在多个端点重复

- 错误处理模式在每个文件中重复

- 15 个中文游戏类结构几乎相同，可减少 50%

- 学科快捷函数重复定义 (subject_shortcuts.py)

## 3.4 安全隐患

- JWT 密钥在服务重启后变化，导致用户被强制登出

- Token 撤销列表仅存在内存中，重启后失效

- API Key 硬编码在代码中 (deepseek_api.py)

- 部署脚本中的密码硬编码 (deploy_mac.py)

- 已删除用户仍可使用旧 Token 访问系统

## 3.5 其他问题

- 全局单例状态——线程不安全，无法单元测试

- 同步阻塞操作在异步事件循环中执行，阻塞并发

- 未完成的代码 (authenticate() 空壳、improved_chat_endpoint.py 缺少导入)

- 日志模式不统一，部分使用 print，部分使用 logging

# 4. 目标架构设计 / Target Architecture

采用经典的四层架构（Presentation → Service → Repository → Infrastructure），结合领域驱动设计（DDD）思想进行模块划分。

## 4.1 四层架构概览

| 层次 | 职责 | 包含内容 |
| --- | --- | --- |
| Presentation | API 路由 + 请求/响应模型 | FastAPI Router、Pydantic Schema、WebSocket Handler |
| Service | 业务逻辑 + 编排 | 业务规则、流程编排、数据转换、LLM 调用 |
| Repository | 数据访问抽象 | CRUD 操作、SQL 查询、缓存管理 |
| Infrastructure | 基础设施 | 数据库连接池、LLM Provider、向量存储、文件处理 |

## 4.2 核心设计原则

- 单一职责 (SRP) — 每个文件只做一件事，控制在 300 行以内

- 依赖反转 (DIP) — 上层依赖抽象，不依赖具体实现

- 开闭原则 (OCP) — 通过扩展而非修改来增加功能

- 接口隔离 (ISP) — 提供细粒度的接口，而非胖接口

- 单向依赖 — Presentation → Service → Repository → Infrastructure

# 5. 分层架构详解 / Layered Architecture Details

## 5.1 Presentation 层 (API 路由层)

只负责 HTTP 请求的接收、参数验证和响应返回。不包含任何业务逻辑和数据库操作。

重构前 (反模式)

@app.post('/api/chat')

async def chat(request):

conn = get_db()          # 直接访问数据库

cursor = conn.cursor()

cursor.execute('SELECT...')  # SQL 嵌入路由

result = process(data)    # 业务逻辑混合

conn.close()

return result

重构后 (正确模式)

@router.post('/chat')

async def chat(

request: ChatRequest,     # Pydantic 验证

user: User = Depends(get_current_user)

):

result = await chat_service.process(  # 委托 Service

request.message, user

)

return ChatResponse(data=result)  # 统一响应

## 5.2 Service 层 (业务逻辑层)

封装所有业务规则和流程编排。通过依赖注入获取 Repository 和 Infrastructure 服务。

class ChatService:

def __init__(self, conversation_repo, llm_service):

self.conversation_repo = conversation_repo

self.llm_service = llm_service

async def process(self, message, user):

history = await self.conversation_repo.get_history(user.id)

context = await self.llm_service.build_context(history)

answer = await self.llm_service.generate(message, context)

await self.conversation_repo.save_message(user.id, message, answer)

return answer

## 5.3 Repository 层 (数据访问层)

统一所有数据库访问，提供类型安全的接口。消除散落在代码各处的 44+ 个 get_db() 调用。

class ConversationRepository:

def __init__(self, db_pool: DatabasePool):

self.db = db_pool

async def get_history(self, user_id: str) -> List[Message]:

async with self.db.connection() as conn:

rows = await conn.execute(QUERIES['get_history'], [user_id])

return [Message.from_row(r) for r in rows]

## 5.4 Infrastructure 层 (基础设施层)

提供底层技术能力，包括数据库连接池、LLM 提供者、向量存储、文件处理等。通过抽象接口与上层解耦。

# 6. 目录结构重构 / Directory Structure

按业务领域 (Domain) 和技术层次 (Layer) 双维度组织代码：

app/

├─ main.py                    # FastAPI 应用入口 (约 50 行)

├─ config/

│   ├─ settings.py            # 统一配置管理 (Pydantic BaseSettings)

│   └─ database.py            # 数据库连接池配置

├─ core/

│   ├─ security.py            # JWT + 密码管理

│   ├─ dependencies.py        # FastAPI 依赖注入

│   └─ exceptions.py          # 统一异常处理

├─ domains/

│   ├─ auth/                  # 认证领域

│   │   ├─ router.py          #   API 路由 (~100 行)

│   │   ├─ service.py         #   业务逻辑

│   │   ├─ repository.py      #   数据访问

│   │   └─ schemas.py         #   Pydantic 模型

│   ├─ chat/                  # 对话领域

│   │   ├─ router.py

│   │   ├─ service.py

│   │   ├─ repository.py

│   │   └─ schemas.py

│   ├─ attendance/            # 考勤领域

│   │   ├─ router.py

│   │   ├─ service.py

│   │   ├─ repository.py

│   │   └─ schemas.py

│   ├─ analytics/             # 分析领域

│   │   ├─ router.py

│   │   ├─ service.py

│   │   ├─ llm_service.py     #   LLM 增强分析

│   │   └─ repository.py

│   ├─ learning/              # 学习模式领域

│   │   ├─ router.py

│   │   ├─ service.py

│   │   ├─ games/             #   游戏子模块

│   │   │   ├─ base.py        #   基类 + 工厂

│   │   │   └─ configs.json   #   数据驱动配置

│   │   └─ schemas.py

│   ├─ notice/                # 通告领域

│   │   ├─ router.py

│   │   ├─ service.py

│   │   ├─ generator.py       #   生成引擎

│   │   └─ exporter.py        #   Word 导出

│   ├─ forum/                 # 论坛领域 (已有良好结构)

│   ├─ game/                  # 经济游戏领域

│   │   ├─ router.py

│   │   ├─ engine.py          #   游戏引擎

│   │   └─ store.py           #   房间管理

│   ├─ subject/               # 学科管理

│   └─ user/                  # 用户管理

├─ llm/                       # LLM 集成层 (已有良好结构)

│   ├─ providers/

│   ├─ services/

│   ├─ prompts/

│   └─ rag/

├─ infrastructure/

│   ├─ database/

│   │   ├─ pool.py            # 连接池

│   │   ├─ migrations.py      # 迁移脚本

│   │   └─ queries/           # SQL 查询文件

│   ├─ vector_store.py        # 向量存储

│   └─ file_processor.py      # 文件处理

├─ scripts/                   # 部署/迁移脚本

└─ tests/                     # 测试文件

├─ unit/

├─ integration/

└─ conftest.py

# 7. 重构实施计划 / Implementation Plan

采用渐进式重构策略，确保每个阶段都可独立交付和验证，不影响现有功能。

## Phase 1: 基础设施层 (第 1-2 周)

目标：建立基础设施，为后续重构提供支撑。

| # | 任务 | 优先级 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 创建统一配置管理 (Pydantic BaseSettings)，消除硬编码 | CRITICAL | 4h |
| 2 | 建立数据库连接池 + 统一连接管理 | CRITICAL | 6h |
| 3 | 统一异常处理 + 响应格式 | HIGH | 3h |
| 4 | 修复安全隐患 (JWT、Token、API Key) | CRITICAL | 4h |
| 5 | 统一日志框架，消除 print 调用 | MEDIUM | 2h |

## Phase 2: 抽取 Repository 层 (第 3-4 周)

目标：将所有数据库操作集中到 Repository 层，消除 44+ 处 get_db() 直接调用。

| # | 任务 | 优先级 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 创建 BaseRepository 基类，封装连接管理和通用 CRUD | HIGH | 4h |
| 2 | 抽取 ConversationRepository (从 secure_web_main.py) | HIGH | 6h |
| 3 | 抽取 AttendanceRepository (从 attendance_api.py) | HIGH | 8h |
| 4 | 抽取 UserRepository + AnalyticsRepository | MEDIUM | 6h |
| 5 | 统一数据库后端为 MySQL，消除 SQLite/JSON 混用 | HIGH | 6h |

## Phase 3: 抽取 Service 层 (第 5-6 周)

目标：将业务逻辑从 API 路由中分离，建立可测试的 Service 层。

| # | 任务 | 优先级 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽取 ChatService (对话业务逻辑) | HIGH | 6h |
| 2 | 抽取 AttendanceService (考勤业务逻辑) | HIGH | 8h |
| 3 | 抽取 AnalyticsService + LLMAnalyticsService | MEDIUM | 6h |
| 4 | 抽取 NoticeService + NoticeGenerator + DocumentExporter | MEDIUM | 6h |
| 5 | 抽取 LearningService (学习模式 + 游戏) | MEDIUM | 4h |
| 6 | 建立依赖注入容器，管理 Service 生命周期 | HIGH | 4h |

## Phase 4: 拆分 Router + 消除重复 (第 7-8 周)

目标：拆分巨型文件，按领域组织 Router，消除代码重复。

| # | 任务 | 优先级 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆分 secure_web_main.py (6,225行) 为 10+ 个领域 Router | CRITICAL | 12h |
| 2 | 拆分 attendance_api.py (4,108行) 为独立模块 | CRITICAL | 10h |
| 3 | 游戏类数据驱动重构 (15个游戏类 → JSON配置 + 工厂) | HIGH | 6h |
| 4 | 学科快捷函数重构 (工厂模式替代重复定义) | MEDIUM | 3h |
| 5 | 清理废弃代码 (rag_chain.py 包装、未完成代码、重复文件) | MEDIUM | 4h |

## Phase 5: 测试 + 文档 (第 9-10 周)

| # | 任务 | 优先级 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建立测试框架 (pytest + pytest-asyncio) | HIGH | 3h |
| 2 | 为 Repository 层编写单元测试 (目标 90%) | HIGH | 8h |
| 3 | 为 Service 层编写单元测试 (目标 80%) | HIGH | 10h |
| 4 | 集成测试 (API 端到端) | MEDIUM | 8h |
| 5 | 编写 API 文档 + 架构文档 | MEDIUM | 4h |

# 8. 代码示例 / Code Examples

## 8.1 统一配置管理

使用 Pydantic BaseSettings 替代散落的硬编码和环境变量读取：

# app/config/settings.py

from pydantic_settings import BaseSettings

class Settings(BaseSettings):

# 数据库

db_host: str = 'localhost'

db_port: int = 3306

db_name: str = 'education'

db_user: str = 'root'

db_password: str = ''

db_pool_size: int = 20

# JWT

jwt_secret: str

jwt_algorithm: str = 'HS256'

jwt_expire_hours: int = 24

# LLM

llm_provider: str = 'ollama'

ollama_host: str = 'http://localhost:11434'

ollama_model: str = 'qwen3:30b'

class Config:

env_file = '.env'

## 8.2 依赖注入容器

使用 FastAPI 的 Depends 机制实现依赖注入：

# app/core/dependencies.py

from functools import lru_cache

@lru_cache

def get_settings() -> Settings:

return Settings()

async def get_db_pool(settings = Depends(get_settings)):

return DatabasePool(settings)

async def get_chat_service(

db = Depends(get_db_pool),

user = Depends(get_current_user)

):

repo = ConversationRepository(db)

llm = LLMService(get_settings())

return ChatService(repo, llm)

## 8.3 Repository 基类

# app/infrastructure/database/base_repository.py

class BaseRepository:

def __init__(self, db_pool: DatabasePool):

self.db = db_pool

async def execute(self, query, params=None):

async with self.db.connection() as conn:

cursor = conn.cursor(DictCursor)

cursor.execute(query, params)

return cursor.fetchall()

async def execute_one(self, query, params=None):

rows = await self.execute(query, params)

return rows[0] if rows else None

## 8.4 游戏类数据驱动重构

将 15 个相似的游戏类替换为 JSON 配置 + 工厂模式，减少 50% 代码：

# 重构前: 15 个相似的游戏类，每个 50-70 行

class MeaningBuilderGame(BaseChineseGame): ...  # 60 行

class WhatsMissingGame(BaseChineseGame): ...    # 55 行

class OneSentenceCaptureGame(BaseChineseGame): ... # 65 行

# ... 另外 12 个类似的游戏类

# 重构后: JSON 配置 + 通用游戏工厂

# games/configs.json — 数据驱动

# games/factory.py  — 通用游戏实例化

def create_game(game_id: str) -> BaseChineseGame:

config = load_game_config(game_id)

return GenericChineseGame(config)

## 8.5 统一异常处理

# app/core/exceptions.py

class AppException(Exception):

def __init__(self, code: str, message: str, status: int = 400):

self.code = code

self.message = message

self.status = status

class NotFoundError(AppException):

def __init__(self, resource: str):

super().__init__('NOT_FOUND', f'{resource} not found', 404)

# 在 main.py 中注册全局异常处理器

@app.exception_handler(AppException)

async def handle_app_exception(request, exc):

return JSONResponse(

status_code=exc.status,

content={'code': exc.code, 'message': exc.message}

)

# 9. 风险管控 / Risk Management

| 风险 | 影响 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- |
| 重构导致功能回归 | 现有功能无法使用 | 每个 Phase 完成后进行全量功能测试；先建立测试再重构 |
| 重构周期过长 | 影响新功能开发 | 渐进式重构，每个 Phase 可独立交付；新功能按新架构开发 |
| 数据库迁移失败 | 数据丢失或损坏 | 先备份，写回滚脚本；先在测试环境验证 |
| 团队学习曲线 | 开发效率临时下降 | 提供清晰的架构文档和代码示例；结对编程导入新架构 |

## 重构安全策略

- 分支策略：每个 Phase 创建独立 feature 分支，完成后合并到 develop

- 兼容层：保留旧接口作为包装器，透明转发到新实现，然后逐步淘汰

- 特性开关：新旧实现并存，通过配置切换，确认稳定后删除旧代码

- 回滚机制：每次重构前 Git tag 标记，确保可快速回滚

# 10. 预期收益 / Expected Benefits

| 维度 | 重构前 | 重构后 |
| --- | --- | --- |
| 开发效率 | 修改一个功能需要理解 6000+ 行代码 | 只需关注对应领域的 200-300 行 |
| 协作效率 | 多人修改同一文件冲突频繁 | 不同领域独立开发，几乎零冲突 |
| 可测试性 | 无法单元测试，只能手动验证 | 80%+ 覆盖率，自动化回归测试 |
| Bug 定位 | 问题可能在任何位置，排查困难 | 分层定位，快速缩小范围 |
| 新功能开发 | 添加功能需修改多个不相关文件 | 按模板创建新领域模块即可 |
| 团队扩展 | 新人需理解整个代码库 | 新人只需学习架构规范 + 对应领域 |
| 系统稳定性 | 数据库连接泄漏、竞态条件风险 | 连接池管理、事务安全、统一错误处理 |

## 总工时估算

| 阶段 | 工时 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1: 基础设施层 | ~19h | 第 1-2 周 |
| Phase 2: Repository 层 | ~30h | 第 3-4 周 |
| Phase 3: Service 层 | ~34h | 第 5-6 周 |
| Phase 4: Router 拆分 + 消重复 | ~35h | 第 7-8 周 |
| Phase 5: 测试 + 文档 | ~33h | 第 9-10 周 |
| 总计 | ~151h | 10 周 |

--- End of Document ---